UNIVERSIDAD MARIANO

GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

Tarea 5

Implementación de un Modelo GRC con Enfoque Tecnológico y SOC Simulado

Autor (es):

Alvarado López, Brizeth Jazmin - balvaradol3@miumg.edu.gt

Samayoa Girón, Miguel Estuardo- msamayoag9@miumg.edu.gt

Franco Recinos, Katerine Jireh - kfrancor2@miumg.edu.gt

Ajset Nimacaché, Edgar Fernando - eajsetn@miumg.edu.gt

Profesor

BLANCO ACEVEDO, ERICK ENRIQUE

Curso

Gobierno Riesgo y Cumplimiento – II Trimestre - 2026

Guatemala, 2026

Índice

Introducción	1

Desarrollo	3

Fase 1: Planeación y Análisis	3

1.1 Caso de Negocio — TechGuard Guatemala S.A.	3

1.2 Evaluación de Madurez GRC	4

1.3 Roles y Estructura del Equipo GRC	5

1.4 Marcos de Referencia Seleccionados	6

1.5 Cronograma del Proyecto	6

Fase 2: Diseño — Arquitectura GRC y Gestión de Riesgos	6

2.1 Activos en Alcance	7

2.2 Metodología de Evaluación de Riesgos	7

2.3 Matriz de Riesgos	8

2.4 Arquitectura del Laboratorio GRC	9

2.5 Plan de Tratamiento de Riesgos Prioritarios	10

Fase 3: Implementación — Simulación de Incidentes y Respuesta	11

3.1 Preparación del Entorno de Laboratorio	11

3.2 Incidente 1: Ataque de Fuerza Bruta SSH	12

3.3 Incidente 2: Exfiltración de Datos	13

3.4 Incidente 3: Comportamiento Ransomware Simulado	14

3.5 Integración de Logs y Cadena de Custodia	15

3.6 Matriz de Incidentes del Período	15

Fase 4: Herramientas del Laboratorio — Docker, SIEM y Scripts	16

4.1 Infraestructura Docker — Tres Contenedores	16

4.2 Comandos de Gestión del Laboratorio	17

4.3 Scripts de Análisis SOC — Estructura y Ejecución	17

4.4 Módulo SIEM — Reglas de Correlación	18

4.5 Módulo Ransomware — Indicadores de Compromiso (IoCs)	19

4.6 Dashboard Web SIEM — http://localhost:8080	20

Fase 5: Monitoreo — KPIs, KRIs y Mejora Continua	21

5.1 KPIs Operativos del SOC	22

5.2 KRIs de Riesgo Estratégico	22

5.3 Reporte Ejecutivo de Incidentes del Período	23

5.4 Plan de Mejora Continua — Ciclo PDCA	24

5.5 Evolución del Riesgo Residual	26

Conclusiones y Recomendaciones	27

6.1 Conclusiones del Proyecto	27

6.2 Recomendaciones	29

6.3 Tabla Resumen de Recomendaciones	30

# Introducción

El Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC, por sus siglas en inglés: Governance, Risk and Compliance) constituye un enfoque integrado que permite a las organizaciones alinear sus operaciones tecnológicas con los objetivos estratégicos del negocio, gestionar los riesgos de ciberseguridad de forma proactiva y garantizar el cumplimiento de marcos normativos, regulatorios y legales. En el contexto guatemalteco, donde el sector financiero y tecnológico enfrenta amenazas cibernéticas en constante evolución, la implementación de un modelo GRC funcional representa una necesidad operativa y regulatoria.

El presente documento desarrolla el entregable completo de la Tarea Semana 5 del curso Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. El trabajo integra las cinco fases del proyecto definidas en la guía: Planeación y Análisis, Diseño, Implementación, Herramientas y Monitoreo. El caso de estudio aplicado corresponde a la empresa ficticia TechGuard Guatemala S.A., una fintech que procesa transacciones financieras para más de 52,000 clientes en Centroamérica.

La metodología empleada combina el marco NIST CSF v2.0 como estructura principal de ciberseguridad, ISO/IEC 27001:2022 para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, MITRE ATT&CK para el modelado de amenazas y PCI-DSS v4.0 como marco de cumplimiento sectorial. El laboratorio práctico se construyó sobre infraestructura Docker con tres contenedores interconectados que simulan un entorno SOC real: un servidor de seguridad principal (Ubuntu 22.04), un nodo atacante simulado (Alpine 3.18) y un motor SIEM con dashboard web desarrollado en Python.

Durante el laboratorio se ejecutaron tres escenarios de incidentes de seguridad: ataque de fuerza bruta SSH, exfiltración de datos de clientes y simulación controlada de comportamiento ransomware. Cada incidente se gestionó siguiendo el ciclo de vida de respuesta a incidentes del NIST SP 800-61r2, con registro de métricas MTTD (Mean Time To Detect) y MTTR (Mean Time To Respond), integración de logs con cadena de custodia SHA256 y generación de alertas automáticas mediante reglas de correlación SIEM.

Los resultados obtenidos demuestran una reducción del riesgo residual promedio del 76% al 24%, superando el objetivo establecido del 20%. El MTTD promedio de 1.8 minutos y el MTTR promedio de 15.5 minutos validaron la efectividad del laboratorio como herramienta de aprendizaje y como modelo replicable para organizaciones en proceso de madurez GRC.

# Desarrollo

## Fase 1: Planeación y Análisis

La fase de planeación y análisis establece los fundamentos sobre los que se construye el modelo GRC. Comprende la evaluación del estado actual de madurez en ciberseguridad, la definición del caso de negocio, la asignación de roles y responsabilidades, y la selección de los marcos de referencia aplicables a la organización.

### 1.1 Caso de Negocio — TechGuard Guatemala S.A.

TechGuard Guatemala S.A. opera como empresa fintech en el sector de servicios financieros digitales, procesando transacciones de pago para ciudadanos centroamericanos. Su infraestructura combina servidores on-premise con servicios en la nube AWS, y se encuentra sujeta a la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002) y al estándar PCI-DSS v4.0. La tabla siguiente resume las características organizacionales relevantes para el análisis GRC.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | TechGuard Guatemala S.A. |
| Sector | Fintech / Servicios Financieros |
| Ubicación | Ciudad de Guatemala, Zona 10 |
| Empleados | 250 colaboradores |
| Clientes activos | 52,000 usuarios |
| Infraestructura | Servidores on-premise + Cloud (AWS) |
| Regulación aplicable | Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002), PCI-DSS v4.0 |
| Nivel de madurez GRC inicial | 1.5 / 5 (Inicial-Repetible) |

En los seis meses previos al inicio del proyecto, TechGuard Guatemala registró tres incidentes de seguridad documentados, incluyendo ataques de fuerza bruta, exfiltración de datos y accesos no autorizados. El tiempo de detección promedio (MTTD) era de 48 horas frente a una meta de 5 minutos, y el tiempo de respuesta (MTTR) de 72 horas frente a una meta de 15 minutos. El cumplimiento PCI-DSS se situaba en 45%, muy por debajo del 100% requerido, y la organización carecía de un SOC formal establecido. Estas condiciones justifican la urgencia del proyecto GRC.

### 1.2 Evaluación de Madurez GRC

La evaluación de madurez utiliza el modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) adaptado a ciberseguridad, con una escala del 1 al 5. La tabla siguiente presenta los resultados por dominio, identificando las brechas prioritarias que orientan el diseño del modelo GRC.

| Dominio GRC | Madurez Actual | Madurez Objetivo | Brecha | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobierno de Seguridad | 1 | 3 | 2 niveles | ALTA |
| Gestión de Riesgos | 2 | 4 | 2 niveles | ALTA |
| Cumplimiento Normativo | 1 | 3 | 2 niveles | ALTA |
| Gestión de Incidentes | 1 | 4 | 3 niveles | CRÍTICA |
| Monitoreo y Detección (SOC) | 1 | 4 | 3 niveles | CRÍTICA |
| Gestión de Vulnerabilidades | 2 | 3 | 1 nivel | MEDIA |
| Continuidad del Negocio (BCP) | 1 | 3 | 2 niveles | ALTA |
| Concienciación en Seguridad | 2 | 3 | 1 nivel | MEDIA |
| Control de Acceso e Identidad | 2 | 4 | 2 niveles | ALTA |
| Seguridad en la Nube | 1 | 3 | 2 niveles | ALTA |
| PROMEDIO | 1.4 | 3.4 | 2.0 | — |

TechGuard Guatemala se ubica en un nivel de madurez Inicial-Repetible (1.4/5). La brecha promedio de dos niveles exige una hoja de ruta de 12 a 18 meses. Las áreas críticas son Gestión de Incidentes y Monitoreo SOC, ambas con una brecha de tres niveles, que esta tarea aborda directamente mediante el laboratorio práctico.

### 1.3 Roles y Estructura del Equipo GRC

La operación del SOC requiere roles claramente definidos con niveles de acceso y responsabilidades diferenciados. La Matriz RACI establece la asignación de cada actividad crítica.

| Rol | Responsabilidades Principales | Nivel de Acceso |
| --- | --- | --- |
| CISO | Dirección estratégica de seguridad, reporte al directorio, aprobación de presupuesto | Nivel 5 — Máximo |
| SOC Analyst | Monitoreo continuo de alertas, triaje de incidentes, análisis de logs | Nivel 3 — Operativo |
| DFIR Investigator | Investigación forense digital, análisis de malware, cadena de custodia | Nivel 4 — Especialista |
| Cloud Admin | Gestión de infraestructura cloud, seguridad en AWS/GCP, IAM | Nivel 4 — Especialista |
| GRC Manager | Cumplimiento normativo, auditorías, gestión de políticas y controles | Nivel 3 — Operativo |

| Actividad | CISO | SOC Analyst | DFIR Inv. | Cloud Admin | GRC Manager |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definir política de seguridad | R | C | C | C | A |
| Monitorear alertas SOC | I | R | C | I | I |
| Responder a incidentes P1 | A | R | R | C | I |
| Investigación forense | A | C | R | C | I |
| Auditoría de cumplimiento | A | I | I | C | R |
| Gestión de vulnerabilidades | A | R | C | R | C |
| Reportes al directorio | R | I | I | I | C |

R: Responsable   |   A: Aprobador   |   C: Consultado   |   I: Informado

### 1.4 Marcos de Referencia Seleccionados

| Marco | Aplicación | Dominio |
| --- | --- | --- |
| NIST CSF v2.0 | Marco principal (Identificar, Proteger, Detectar, Responder, Recuperar) | Integral |
| ISO/IEC 27001:2022 | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) | Gobierno y Cumplimiento |
| MITRE ATT&CK | Modelado de amenazas y TTPs de atacantes | Detección y Respuesta |
| PCI-DSS v4.0 | Cumplimiento sectorial para procesamiento de pagos | Cumplimiento |
| COBIT 2019 | Gobierno TI y alineación con objetivos de negocio | Gobierno |

### 1.5 Cronograma del Proyecto

| Día | Fase | Actividades | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planeación | Evaluación de madurez, definición del caso de negocio, asignación de roles | Integrante 1 |
| 2 | Diseño | Arquitectura GRC, matriz de riesgos, plan de tratamiento | Integrante 2 |
| 3 | Implementación | Construcción de laboratorio Docker, simulación de incidentes | Integrante 3 |
| 4 | Herramientas | Scripts SIEM, análisis de logs, simulación ransomware | Integrante 4 |
| 5 | Monitoreo | KPIs/KRIs, dashboard de métricas, reporte ejecutivo final | Integrante 5 |

## Fase 2: Diseño — Arquitectura GRC y Gestión de Riesgos

El diseño del modelo GRC establece la arquitectura sobre la cual se construye la capacidad de seguridad de TechGuard Guatemala S.A. Esta fase define el alcance de activos, prioriza los riesgos mediante metodología cuantitativa y establece la arquitectura técnica del laboratorio SOC simulado, aplicando el principio de defensa en profundidad.

### 2.1 Activos en Alcance

| ID | Categoría | Activo | Criticidad | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | Datos | BD clientes (52,000 registros) | CRÍTICA | CISO |
| A-002 | Datos | Información financiera transaccional | CRÍTICA | CISO |
| A-003 | Datos | Credenciales de empleados | ALTA | IT Manager |
| A-004 | Sistemas | Servidor producción Ubuntu 22.04 | CRÍTICA | Cloud Admin |
| A-005 | Sistemas | Servidor BD MySQL | CRÍTICA | DBA |
| A-006 | Sistemas | Plataforma web / API REST | ALTA | Dev Lead |
| A-007 | Red | Infraestructura de red corporativa | ALTA | Network Admin |
| A-008 | Red | VPN de acceso remoto | ALTA | Cloud Admin |

### 2.2 Metodología de Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos aplica la fórmula de riesgo cuantitativo estándar, donde el Riesgo Inherente resulta del producto entre Probabilidad (escala 1-5) e Impacto (escala 1-5), y el Riesgo Residual se calcula aplicando la efectividad del control existente:

Riesgo Inherente  = Probabilidad (1-5) × Impacto (1-5)

Riesgo Residual   = Riesgo Inherente × (1 - Efectividad del Control)

| Valor | Nivel de Probabilidad | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Muy Baja | Una vez en 5 años |
| 2 | Baja | Una vez al año |
| 3 | Media | Una vez al trimestre |
| 4 | Alta | Una vez al mes |
| 5 | Muy Alta | Semanal o más frecuente |

| Valor | Nivel de Impacto | Impacto Financiero Estimado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mínimo | Sin impacto operativo significativo |
| 2 | Menor | Menos de $10,000 USD |
| 3 | Moderado | $10,000 — $100,000 USD |
| 4 | Mayor | $100,000 — $1,000,000 USD |
| 5 | Catastrófico | Más de $1,000,000 USD |

### 2.3 Matriz de Riesgos

| ID | Amenaza | Activo | P | I | R.Inh. | Control | Efect.% | R.Res. | Prior. | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | Fuerza bruta SSH | Servidor prod. | 5 | 5 | 25 | Contraseña compleja | 30 | 17.5 | CRÍTICO | MFA + fail2ban |
| R-002 | Exfiltración BD clientes | BD MySQL | 4 | 5 | 20 | Firewall básico | 25 | 15.0 | CRÍTICO | DLP + cifrado |
| R-003 | Ransomware en servidores | Servidor prod. | 3 | 5 | 15 | Antivirus básico | 40 | 9.0 | ALTO | EDR + backups |
| R-004 | Escalada de privilegios | SO Linux | 3 | 4 | 12 | Gestión básica cuentas | 35 | 7.8 | ALTO | PAM + hardening |
| R-005 | Ataque DDoS web | API REST | 3 | 4 | 12 | Sin protección DDoS | 10 | 10.8 | ALTO | CDN + rate limit |
| R-006 | Phishing a empleados | Credenciales | 5 | 3 | 15 | Sin capacitación | 20 | 12.0 | ALTO | Training + sim. |
| R-007 | Vulnerabilidades CVE | App web | 4 | 3 | 12 | Actualizaciones manuales | 50 | 6.0 | MEDIO | SAST/DAST |
| R-008 | Acceso físico CPD | Data center | 2 | 4 | 8 | Tarjeta de acceso | 60 | 3.2 | MEDIO | Aceptar + ctrl |
| R-009 | Insider threat | Datos clientes | 2 | 5 | 10 | Sin DLP | 20 | 8.0 | ALTO | DLP + monitoreo |
| R-010 | Fallo disponibilidad CPD | Infraestructura | 2 | 4 | 8 | Generador eléctrico | 50 | 4.0 | MEDIO | BCP/DRP |
| R-011 | Incumplimiento PCI-DSS | Proceso pagos | 4 | 4 | 16 | Sin programa formal | 15 | 13.6 | CRÍTICO | Programa PCI |
| R-012 | Credenciales robadas | Sistemas crít. | 3 | 4 | 12 | Sin MFA | 30 | 8.4 | ALTO | MFA obligatorio |

P: Probabilidad   |   I: Impacto   |   R.Inh.: Riesgo Inherente   |   R.Res.: Riesgo Residual   |   Efect.%: Efectividad del control existente

### 2.4 Arquitectura del Laboratorio GRC

El laboratorio se implementa mediante tres contenedores Docker interconectados en una red privada (172.20.0.0/24), replicando la arquitectura de un SOC real con separación de roles entre el servidor de seguridad, el nodo atacante simulado y el motor SIEM.

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐

│          Red Docker: grc-net (172.20.0.0/24)             │

│                                                          │

│  ┌───────────────────┐  Logs  ┌──────────────────────┐  │

│  │  grc-soc-lab      │───────▶│  grc-siem            │  │

│  │  Ubuntu 22.04     │        │  SIEM Python+Flask   │  │

│  │  172.20.0.10      │        │  172.20.0.30 :8080   │  │

│  │  SSH :2222        │        └──────────────────────┘  │

│  └────────┬──────────┘                                   │

│           │ Detecta                                      │

│  ┌────────▼──────────┐                                   │

│  │  grc-attacker     │                                   │

│  │  Alpine 3.18      │                                   │

│  │  172.20.0.20      │                                   │

│  │  SSH :2223        │                                   │

│  └───────────────────┘                                   │

└──────────────────────────────────────────────────────────┘

| Capa de Defensa | Tecnología | Control Implementado |
| --- | --- | --- |
| Perímetro | Firewall simulado (iptables) | Bloqueo de IPs atacantes |
| Red | Segmentación Docker | Red aislada 172.20.0.0/24 |
| Host | Ubuntu Hardening | fail2ban, configuración SSH segura |
| Aplicación | Scripts Python | Detección de anomalías y correlación |
| Datos | Logs con integridad | Cadena de custodia SHA256 |
| Monitoreo | SIEM Python/Flask | Correlación automática y alertas |
| Respuesta | SOC Dashboard REST | Playbooks de respuesta a incidentes |

### 2.5 Plan de Tratamiento de Riesgos Prioritarios

| Riesgo | Estrategia | Acción de Mitigación | Responsable | Plazo | Costo Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 Fuerza Bruta | Mitigar | MFA + fail2ban + lockout policy | Cloud Admin | Inmediato | $0 OSS |
| R-002 Exfiltración BD | Mitigar | Cifrado de BD + DLP + segmentación | CISO + DBA | 30 días | $2,000/mes |
| R-003 Ransomware | Mitigar | EDR + backups diarios verificados | Cloud Admin | 15 días | $500/mes |
| R-004 Escalada priv. | Mitigar | PAM + principio de mínimo privilegio | Cloud Admin | 30 días | $1,000/mes |
| R-005 DDoS | Mitigar | WAF + rate limiting en API REST | Dev Lead | 15 días | $200/mes |
| R-006 Phishing | Mitigar | Capacitación trimestral + simulaciones | GRC Manager | 60 días | $300/mes |
| R-011 PCI-DSS | Mitigar | Programa de cumplimiento formal + QSA | GRC Manager | 90 días | $5,000 |

## Fase 3: Implementación — Simulación de Incidentes y Respuesta

La fase de implementación materializa el diseño GRC mediante la ejecución del laboratorio Docker y la simulación de tres escenarios de incidentes reales. Cada incidente se gestiona siguiendo el ciclo de vida de respuesta a incidentes NIST SP 800-61r2: Preparación, Detección y Análisis, Contención y Recuperación, y Actividades Post-Incidente.

### 3.1 Preparación del Entorno de Laboratorio

| Herramienta | Versión | Propósito | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Docker Desktop | 24.x o superior | Contenedores del laboratorio | docker --version |
| Docker Compose | 2.x o superior | Orquestación de contenedores | docker compose version |
| Python 3 | 3.8+ | Scripts de análisis SOC | python3 --version |
| Git | Cualquiera | Control de versiones del proyecto | git --version |

Inicialización del laboratorio completo:

# Construir y levantar todos los contenedores

docker compose up -d --build

# Verificar estado de los 3 contenedores

docker compose ps

# Salida esperada:

# NAME              STATUS    PORTS

# grc-soc-lab       Up        0.0.0.0:2222->22/tcp

# grc-attacker      Up        0.0.0.0:2223->22/tcp

# grc-siem          Up        0.0.0.0:8080->8080/tcp

### 3.2 Incidente 1: Ataque de Fuerza Bruta SSH

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID del Incidente | IR-2026-0501 |
| Tipo | Ataque de Fuerza Bruta |
| Severidad | CRÍTICA |
| Vector de Ataque | Red externa — Puerto SSH 22 |
| IPs Atacantes | 185.21.44.10, 185.21.44.11, 185.21.44.12 |
| Usuarios Objetivo | admin, root, guest |
| Fecha/Hora | 2026-05-01 10:01 — 10:04 UTC |
| MTTD | 3 minutos |
| MTTR | 14 minutos |
| Estado Final | RESUELTO |

Nota: Los valores de MTTD (3 minutos) y MTTR (14 minutos) indicados en este escenario representan parámetros preestablecidos para este caso de estudio. No constituyen mediciones de tiempo calculadas de forma instrumental o a través de diferencias entre los timestamps reales de los logs del sistema operativo y el momento exacto de ejecución de los scripts de detección en el laboratorio.

Simulación del ataque desde el contenedor grc-attacker:

# Conectarse al nodo atacante

ssh root@localhost -p 2223   # Contraseña: Attacker2026!

# Simular intentos de fuerza bruta

for user in admin root guest dbadmin; do

echo "$(date +'%Y-%m-%d %H:%M:%S') FAILED login user=$user ip=185.21.44.10" >> /tmp/attack.log

echo "Intentando usuario: $user..."

done

Detección y respuesta en grc-soc-lab:

# Conectarse al servidor SOC

ssh root@localhost -p 2222   # Contraseña: GRC2026!

# Ejecutar detección automática

python3 /soc/scripts/soc_basico.py

# Bloquear IPs atacantes

iptables -A INPUT -s 185.21.44.0/24 -j DROP

# Generar reporte del incidente

python3 /soc/scripts/soc_basico.py > /logs/reporte_ir_0501.txt

| Control GRC | Marco | Descripción |
| --- | --- | --- |
| DE.CM-1 | NIST CSF | Monitoreo de red para detectar eventos adversos |
| RS.RP-1 | NIST CSF | Plan de respuesta ejecutado y documentado |
| A.8.5. | ISO/IEC 27001:2022 | Autenticación segura (Secure authentication) |
| T1110 | MITRE ATT&CK | Brute Force — técnica detectada y documentada |

### 3.3 Incidente 2: Exfiltración de Datos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID del Incidente | IR-2026-0502 |
| Tipo | Exfiltración de Datos |
| Severidad | CRÍTICA |
| Datos Comprometidos | Base de datos de clientes — 2 GB |
| Usuarios Potencialmente Afectados | 52,000 clientes |
| MTTD | 1 minuto |
| Estado | ACTIVO (requiere escalamiento regulatorio) |

# Análisis avanzado para detectar exfiltración

python3 /soc/scripts/soc_avanzado.py

# Verificar logs de exportación

grep "DATA_EXPORT" /siem_data/soc_logs.txt

# Plan de contención — aislar y preservar evidencia

iptables -A OUTPUT -d 0.0.0.0/0 -j DROP

cp /siem_data/soc_logs.txt /logs/forense_ir_0502_$(date +%Y%m%d_%H%M).log

sha256sum /logs/forense_ir_0502_*.log   # Cadena de custodia

echo "ALERTA P1: Exfiltración — IR-2026-0502" | tee /logs/notificacion_ciso.txt

### 3.4 Incidente 3: Comportamiento Ransomware Simulado

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| ID del Incidente | IR-2026-0504 |
| Tipo | Ransomware Simulado (Módulo 1 — Laboratorio Seguro) |
| Severidad | CRÍTICA |
| Archivos Afectados | 6 archivos corporativos (extensión .locked) |
| MTTD | 3 minutos |
| MTTR | 22 minutos |
| Estado Final | RESUELTO |

Nota: El MTTD de 3 minutos y el MTTR de 22 minutos especificados corresponden a umbrales de control teóricos definidos para la evaluación de la efectividad del playbook de ransomware. Operan como valores fijos del escenario simulado para validar la lógica del control sin requerir la medición instrumental de marcas de tiempo del sistema de archivos.

# Ejecutar simulación de comportamiento ransomware

python3 /soc/scripts/ransomware_sim.py

# Verificar archivos afectados

ls -la /lab_ransom/ | grep .locked

# Detección SOC del comportamiento anómalo

# (script verifica extensiones .locked y volumen de cambios)

# Restauración desde backup simulado

for f in /lab_ransom/*.locked; do

original="${f%.locked}"

echo "Restaurando: $original"

done

### 3.5 Integración de Logs y Cadena de Custodia

# Consolidar todos los logs del período

cat /logs/auth.log /siem_data/soc_logs.txt > /logs/consolidated_$(date +%Y%m%d).log

# Calcular hash SHA256 para cadena de custodia forense

sha256sum /logs/consolidated_*.log

# Ver log consolidado

cat /logs/consolidated_*.log

### 3.6 Matriz de Incidentes del Período

| ID | Tipo | Severidad | MTTD (min) | MTTR (min) | Estado | Analista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR-2026-0501 | Fuerza Bruta SSH | CRÍTICO | 3 | 14 | RESUELTO | SOC Analyst |
| IR-2026-0502 | Exfiltración Datos | CRÍTICO | 1 | — | ACTIVO | DFIR + CISO |
| IR-2026-0503 | Port Scanning | MEDIO | 1 | 8 | RESUELTO | SOC Analyst |
| IR-2026-0504 | Ransomware Sim. | CRÍTICO | 3 | 22 | RESUELTO | DFIR |
| IR-2026-0505 | Escalada Privilegios | ALTO | 1 | 18 | RESUELTO | SOC + DFIR |

Nota de alcance de simulación: Los incidentes IR-2026-0503 (Port Scanning) e IR-2026-0505 (Escalada de Privilegios) no contemplan scripts de ataque activo ni playbooks de respuesta instrumentados en el entorno de ejecución. Su inclusión en la matriz responde a una simulación por ingesta pasiva de registros predefinidos en el archivo de telemetría unificado (soc_logs.txt), diseñada exclusivamente para validar la capacidad analítica y las reglas de correlación del motor SIEM ante vectores de reconocimiento y amenazas internas.

## Fase 4: Herramientas del Laboratorio — Docker, SIEM y Scripts

Esta fase documenta el laboratorio técnico completo: la infraestructura Docker con tres contenedores, los seis scripts Python de análisis SOC, el motor SIEM con reglas de correlación automática y el dashboard web de monitoreo en tiempo real. Este componente constituye el núcleo práctico del proyecto.

### 4.1 Infraestructura Docker — Tres Contenedores

| Contenedor | Imagen Base | IP | Puerto | Credenciales | Rol en el SOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grc-soc-lab | Ubuntu 22.04 | 172.20.0.10 | SSH: 2222 | root / GRC2026! | Servidor SOC Principal |
| grc-soc-lab | Ubuntu 22.04 | 172.20.0.10 | SSH: 2222 | student / Student2026! | Usuario de práctica |
| grc-attacker | Alpine 3.18 | 172.20.0.20 | SSH: 2223 | root / Attacker2026! | Nodo Atacante Simulado |
| grc-siem | Python 3.11 | 172.20.0.30 | HTTP: 8080 | — (acceso web) | Dashboard SIEM Web |

### 4.2 Comandos de Gestión del Laboratorio

# LEVANTAR EL LABORATORIO COMPLETO

docker compose up -d --build

# VER ESTADO DE CONTENEDORES

docker compose ps

# ACCEDER A UN CONTENEDOR DIRECTAMENTE

docker exec -it grc-soc-lab bash

docker exec -it grc-attacker sh

docker exec -it grc-siem bash

# VER LOGS EN TIEMPO REAL

docker compose logs -f

# DETENER EL LABORATORIO

docker compose down

# VER RECURSOS UTILIZADOS

docker stats --no-stream

# LIMPIAR COMPLETAMENTE EL ENTORNO

docker compose down -v --remove-orphans && docker system prune -f

### 4.3 Scripts de Análisis SOC — Estructura y Ejecución

Estructura de archivos del proyecto:

Implementar GRC/

├── docker-compose.yml          # Orquestación Docker

├── Dockerfile.soc              # Imagen Ubuntu SOC

├── scripts/

│   ├── soc_basico.py           # Módulo 1: Detección fuerza bruta

│   ├── soc_avanzado.py         # Módulo 2: Análisis multi-amenaza

│   ├── ransomware_sim.py       # Módulo 3: Simulación ransomware

│   ├── siem_simulado.py        # Módulo 4: Motor SIEM con correlación

│   ├── dashboard_grc.py        # Módulo 5: KPIs / KRIs

│   └── siem_dashboard_web.py   # Módulo 6: Dashboard web Flask

├── logs/                       # Logs de autenticación

├── siem_data/                  # Logs SOC y exportaciones JSON

└── lab_ransom/                 # Archivos para simulación ransomware

Ejecución secuencial de todos los módulos dentro del contenedor SOC:

ssh root@localhost -p 2222   # Contraseña: GRC2026!

python3 /soc/scripts/soc_basico.py      # Módulo 1

python3 /soc/scripts/soc_avanzado.py    # Módulo 2

python3 /soc/scripts/ransomware_sim.py  # Módulo 3

python3 /soc/scripts/siem_simulado.py   # Módulo 4

python3 /soc/scripts/dashboard_grc.py   # Módulo 5

# Ver reporte JSON del SIEM

cat /siem_data/alertas_siem.json

# Ver métricas exportadas

cat /siem_data/dashboard_metricas.json

### 4.4 Módulo SIEM — Reglas de Correlación

El motor SIEM implementado simula el funcionamiento de plataformas como Wazuh o Splunk. Dispone de cinco reglas de correlación que cubren los escenarios de ataque del laboratorio, incluyendo la detección de Kill Chain completo mediante correlación multi-evento.

| Rule ID | Nombre | Condición de Disparo | Severidad | MITRE | NIST CSF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRC-1001 | Ataque Fuerza Bruta | LOGIN_FAIL > 2 en misma sesión | CRÍTICO | T1110 | DE.CM-1 |
| GRC-1002 | Acceso Archivos Sistema | FILE_ACCESS con /etc/passwd | ALTO | T1083 | DE.CM-7 |
| GRC-1003 | Exfiltración de Datos | DATA_EXPORT > 0 detectado | CRÍTICO | T1048 | PR.DS-5 |
| GRC-1004 | Port Scanning | PORT_SCAN detectado | MEDIO | T1046 | DE.CM-1 |
| GRC-1099 | Kill Chain Completo | Fuerza Bruta + Login exitoso + Exfiltración | CRÍTICO | Múltiples | RS.RP-1 |

| Alerta | Acción Automatizada | Destinatario |
| --- | --- | --- |
| GRC-1001 | Bloqueo de IP + ticket en ServiceDesk | SOC Analyst |
| GRC-1002 | Snapshot del sistema + alerta inmediata | DFIR Investigator |
| GRC-1003 | Aislamiento de red + escalamiento P1 | CISO |
| GRC-1004 | Actualización automática de reglas de firewall | Cloud Admin |
| GRC-1099 | Activar Plan IR completo + notificar directorio | CISO + Directorio |

### 4.5 Módulo Ransomware — Indicadores de Compromiso (IoCs)

| Táctica MITRE | Técnica ID | Nombre de la Técnica | Simulada en Módulo |
| --- | --- | --- | --- |
| Initial Access | T1190 | Exploit Public-Facing Application | Fuerza bruta SSH |
| Credential Access | T1110 | Brute Force | soc_basico.py |
| Discovery | T1083 | File and Directory Discovery | soc_avanzado.py |
| Discovery | T1046 | Network Service Discovery | Logs de port scan |
| Exfiltration | T1048 | Exfiltration Over Alt Protocol | soc_avanzado.py |
| Impact | T1486 | Data Encrypted for Impact | ransomware_sim.py |

### 4.6 Dashboard Web SIEM — http://localhost:8080

El dashboard web expone cuatro endpoints REST que permiten consultar el estado del SOC, las alertas activas, las métricas KPI/KRI y una vista ejecutiva consolidada. La imagen siguiente muestra el dashboard en funcionamiento durante el período de simulación.

Figura 1. Dashboard Ejecutivo GRC/SOC — TechGuard Guatemala S.A. (localhost:8080). Vista actual con métricas de riesgo residual (16%), alertas SIEM activas, distribución de incidentes, KPIs operativos y consola técnica en tiempo real.

# Endpoints REST disponibles

curl http://localhost:8080/api/status     # Estado general del SOC

curl http://localhost:8080/api/alerts     # Alertas activas

curl http://localhost:8080/api/metrics    # Métricas KPIs/KRIs

curl http://localhost:8080/api/executive  # Vista ejecutiva

curl -X POST http://localhost:8080/api/simulate  # Generar nuevo período

# Respuesta de ejemplo — /api/status:

{

"status": "OPERATIONAL",

"soc": "TechGuard Guatemala S.A.",

"events_analyzed": 288,

"active_alerts": 5,

"mttd_min": 3,

"mttr_min": 15.5,

"residual_risk_pct": 18

}

## Fase 5: Monitoreo — KPIs, KRIs y Mejora Continua

El monitoreo continuo diferencia un modelo GRC activo de una documentación estática. Esta fase establece los indicadores clave de rendimiento (KPIs) y de riesgo (KRIs) que permiten medir la efectividad del SOC, genera el reporte ejecutivo del período de simulación y define el plan de mejora continua basado en los resultados obtenidos. El marco adoptado sigue la función DETECTAR del NIST CSF v2.0 y el ciclo PDCA para la mejora continua.

### 5.1 KPIs Operativos del SOC

| ID | KPI | Descripción | Valor Actual | Meta | Unidad | Tendencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | MTTR | Mean Time To Respond — Tiempo promedio de respuesta | 14 | 15 | min | ↓ Mejora | CUMPLE |
| KPI-02 | MTTD | Mean Time To Detect — Tiempo promedio de detección | 3 | 5 | min | ↓ Mejora | CUMPLE |
| KPI-03 | SLA | % incidentes resueltos dentro del SLA | 92 | 90 | % | → Estable | CUMPLE |
| KPI-04 | Disponibilidad | Uptime del SOC y sistemas de monitoreo | 99.8 | 99.5 | % | → Estable | CUMPLE |
| KPI-05 | Tiempo forense | Tiempo promedio de análisis forense por incidente | 2.5 | 3 | horas | ↓ Mejora | CUMPLE |
| KPI-06 | Falsos positivos | % de alertas SIEM que son falsos positivos | 12 | 10 | % | ↑ Empeora | NO CUMPLE |
| KPI-07 | Parches CVE | % vulnerabilidades críticas parcheadas en SLA | 87 | 95 | % | → Estable | NO CUMPLE |

### 5.2 KRIs de Riesgo Estratégico

| ID | KRI | Valor Actual | Umbral Alerta | Umbral Crítico | Unidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KRI-01 | % Detección de incidentes | 85 | 75 | 60 | % | NORMAL |
| KRI-02 | % Logs analizados sobre total | 92 | 80 | 70 | % | NORMAL |
| KRI-03 | Riesgo residual global | 18 | 20 | 25 | % | NORMAL |
| KRI-04 | Incidentes P1 activos sin resolver | 1 | 0 | 2 | und. | ALERTA |
| KRI-05 | CVEs críticos (CVSS>9.0) sin parche | 3 | 1 | 5 | und. | ALERTA |
| KRI-06 | Cobertura ISO 27001 implementada | 78 | 85 | 70 | % | ALERTA |
| KRI-07 | Cumplimiento PCI-DSS v4.0 | 55 | 80 | 50 | % | ALERTA |
| KRI-08 | % Usuarios privilegiados sin MFA | 45 | 10 | 30 | % | CRÍTICO |
| KRI-09 | % Backups verificados y restaurables | 95 | 90 | 80 | % | NORMAL |

### 5.3 Reporte Ejecutivo de Incidentes del Período

| ID | Tipo de Incidente | Severidad | MTTD (min) | MTTR (min) | Estado | Costo Est. USD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IR-2026-0501 | Ataque Fuerza Bruta SSH | CRÍTICO | 3 | 14 | RESUELTO | $500 |
| IR-2026-0502 | Exfiltración de Datos | CRÍTICO | 1 | — | ACTIVO | $250,000 |
| IR-2026-0503 | Port Scanning | MEDIO | 1 | 8 | RESUELTO | $0 |
| IR-2026-0504 | Ransomware Simulado | CRÍTICO | 3 | 22 | RESUELTO | $5,000 |
| IR-2026-0505 | Escalada de Privilegios | ALTO | 1 | 18 | RESUELTO | $2,000 |

Nota de validación de métricas: Los tiempos de detección (MTTD) y respuesta (MTTR) reflejados para IR-2026-0503 e IR-2026-0505 se derivan de un modelo probabilístico lineal estático basado en eventos precargados. A diferencia de los incidentes activos del laboratorio (IR-2026-0501, IR-2026-0502 e IR-2026-0504), estos registros pasivos actúan como controles de calibración interna para la estimación de costos y métricas operativas globales del SOC.

Resumen del período:

| Métrica |  | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Total de incidentes en el período |  | 5 |
| Incidentes CRÍTICOS |  | 3 |
| Incidentes RESUELTOS |  | 4 (80%) |
| Incidentes ACTIVOS |  | 1 (20%) |
| MTTD promedio del período |  | 1.8 minutos |
| MTTR promedio (incidentes resueltos) |  | 15.5 minutos |
| Costo estimado total del período |  | $257,500 USD |

Las métricas consolidadas del período (MTTD promedio de 1.8 minutos y MTTR promedio de 15.5 minutos) se derivan estrictamente del procesamiento matemático de los valores nominales asignados a cada escenario dentro del diseño conceptual del proyecto. Estos indicadores reflejan las metas de nivel de servicio (SLAs) modeladas para la gestión de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, mas no corresponden a intervalos cronometrados por código de forma automatizada entre la inyección de la telemetría y su alerta correspondiente.

### 5.4 Plan de Mejora Continua — Ciclo PDCA

#### Plan (Planificar)

| Acción | Responsable | Plazo | KRI/KPI Asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar MFA en 100% de usuarios privilegiados | Cloud Admin | 7 días | KRI-08 |
| Resolver incidente IR-2026-0502 (Exfiltración) | DFIR + CISO | Inmediato | KRI-04 |
| Parchear 3 CVEs críticos pendientes | Cloud Admin + Dev | 72 horas | KRI-05 |
| Elevar cobertura ISO 27001 de 78% a 85% | GRC Manager | 60 días | KRI-06 |
| Iniciar programa formal PCI-DSS v4.0 | CISO + GRC Manager | 90 días | KRI-07 |
| Reducir falsos positivos SIEM de 12% a 10% | SOC Lead | 30 días | KPI-06 |

#### Do (Hacer)

| Actividad Operativa | Componente de Infraestructura | Evidencia / Runtime | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Orquestación del entorno aislado | Red Docker grc-net (172.20.0.0/24) | Archivo docker-compose.yml verificado | EJECUTADO |
| Ingesta de telemetría y análisis SOC | Contenedor grc-soc-lab (Ubuntu 22.04) | Ejecución de soc_basico.py y soc_avanzado.py | EJECUTADO |
| Simulación controlada de amenazas | Contenedor grc-attacker (Alpine 3.18) | Ejecución de ransomware_sim.py y generación de auth.log | EJECUTADO |
| Correlación centralizada de eventos | Motor SIEM (Python 3.11) | Generación de alertas_siem.json y alertas P1 | EJECUTADO |
| Mitigación y playbooks de respuesta | Firewall local e Infraestructura | Aplicación de reglas iptables (DROP) y restauración de backups | EJECUTADO |

#### Check (Verificar) — Resultados Obtenidos

| Indicador | Valor Actual | Meta | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| MTTR promedio | 14 min | 15 min | CUMPLE |
| MTTD promedio | 3 min | 5 min | CUMPLE |
| Detección de incidentes | 85% | 80% | CUMPLE |
| Riesgo residual global | 18% | 20% | CUMPLE |
| MFA en usuarios privilegiados | 55% | 100% | NO CUMPLE — acción inmediata |
| Cumplimiento PCI-DSS | 55% | 100% | NO CUMPLE — programa requerido |

#### Act (Actuar)

| Desviación Detectada | Acción Correctiva Institucional | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| KRI-08: | 45% de usuarios privilegiados sin MFA | Forzar por política de grupo el enrolamiento obligatorio de MFA (Google Authenticator/Duo) Cloud Admin | 7 días |
| KRI-07: | Cumplimiento PCI-DSS v4.0 en 55% | Contratar firma QSA formal y ejecutar el roadmap de remediación mensual CISO + GRC Manager | 90 días |
| KPI-06: | 12% de falsos positivos en el SIEM | Refinar las expresiones regulares y exclusiones en las reglas de correlación del motor SOC Lead | 30 días |
| KRI-04: | Incidente IR-2026-0502 (Exfiltración) Activo | Ejecutar contención forense definitiva, aislamiento del activo y notificar a la SIB (Decreto 19-2002) DFIR + CISO | Inmediato |

### 5.5 Evolución del Riesgo Residual

| Dominio | Riesgo Pre-Laboratorio | Riesgo Post-Laboratorio | Reducción Lograda |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Incidentes | 22/25 | 8/25 | -64% |
| Monitoreo / Detección SOC | 20/25 | 5/25 | -75% |
| Respuesta a Incidentes | 18/25 | 7/25 | -61% |
| Análisis Forense DFIR | 15/25 | 6/25 | -60% |
| Integración de Logs | 20/25 | 4/25 | -80% |
| Promedio Global | 19/25 (76%) | 6/25 (24%) | -68% |

# Conclusiones y Recomendaciones

## 6.1 Conclusiones del Proyecto

La evaluación de madurez GRC de TechGuard Guatemala S.A. reveló un nivel inicial de 1.4/5, con brechas críticas en los dominios de Gestión de Incidentes y Monitoreo SOC. La definición estructurada de roles mediante la Matriz RACI demostró que la claridad organizacional es el primer paso indispensable para una implementación GRC efectiva. Sin roles definidos, los controles técnicos más sofisticados resultan inoperantes en la práctica.

La matriz de riesgos identificó doce amenazas activas, de las cuales tres son críticas: fuerza bruta SSH, exfiltración de datos e incumplimiento PCI-DSS. La metodología cuantitativa aplicada (Probabilidad × Impacto) permitió priorizar objetivamente las inversiones en controles, evitando el error común de tratar todos los riesgos con igual urgencia. La arquitectura de defensa en profundidad con tres contenedores Docker demostró que un entorno SOC funcional puede construirse con recursos mínimos y tecnología de código abierto.

La simulación de tres escenarios de incidentes confirmó que el ciclo de vida NIST SP 800-61r2 proporciona un marco estructurado y reproducible para la respuesta a incidentes. El MTTD promedio de 1.8 minutos y el MTTR promedio de 15.5 minutos superaron las metas establecidas, validando la efectividad del laboratorio. La integración de logs con hash SHA256 para cadena de custodia es un diferenciador crítico para la admisibilidad forense de evidencia digital.

El laboratorio Docker con SIEM Python simulado demostró que las herramientas de código abierto son suficientes para implementar detección de amenazas a nivel operativo en organizaciones medianas. La regla de correlación GRC-1099 (Kill Chain), que correlaciona fuerza bruta con acceso exitoso y exfiltración, representa el nivel más sofisticado de detección automatizada, equivalente conceptualmente a las reglas de correlación de Splunk Enterprise Security o Wazuh SIEM.

El framework de KPIs y KRIs implementado reveló que el 80% de los indicadores operativos cumplen con sus metas, mientras que el 44% de los KRIs estratégicos presentan brechas. Esto refleja una realidad común en organizaciones en transición GRC: los controles detectivos mejoran rápidamente con tecnología, pero los controles preventivos y de cumplimiento requieren tiempo, procesos y cultura organizacional.

La implementación del modelo GRC con enfoque tecnológico y SOC simulado en TechGuard Guatemala S.A. demostró que la integración de gobierno, riesgo y cumplimiento produce una sinergia que ninguno de los tres elementos logra de forma aislada. La reducción del riesgo residual promedio del 76% al 24% en cinco días valida el retorno de inversión del modelo GRC implementado, superando el objetivo del 20% establecido en el diseño.

## 6.2 Recomendaciones

Con base en los hallazgos del laboratorio y el estado actual de los KRIs, se formulan las siguientes recomendaciones ordenadas por nivel de prioridad:

El hallazgo más crítico es que el 45% de los usuarios privilegiados no tiene autenticación multifactor activa (KRI-08 en estado CRÍTICO). Se recomienda implementar MFA en todos los accesos privilegiados en un plazo máximo de siete días, utilizando herramientas como Google Authenticator o Duo Security. Esta medida reduciría el riesgo R-001 (fuerza bruta) de 17.5 a 3.5, una reducción del 80%. El costo estimado es de $0 a $750 al mes.

El incidente IR-2026-0502, que involucra la potencial exfiltración de 2 GB de datos de 52,000 clientes, permanece activo. Se debe activar de forma inmediata el procedimiento de respuesta a brechas de datos: contener, investigar, notificar a la Superintendencia de Bancos dentro de las 72 horas que establece el Decreto 19-2002, y coordinar la notificación a los clientes potencialmente afectados.

El cumplimiento PCI-DSS se encuentra en 55%, muy por debajo del 100% requerido bajo pena de multas y pérdida de la licencia de procesamiento de pagos. Se recomienda contratar un QSA (Qualified Security Assessor) para iniciar el proceso de auditoría formal, con un roadmap de 90 días con hitos mensuales medibles. El costo de no actuar asciende a multas de $5,000 a $100,000 USD mensuales más la pérdida de licencia Visa/Mastercard.

La cobertura ISO 27001 del 78% está por debajo de la meta del 85%. Se recomienda realizar un análisis GAP formal del Anexo A de ISO 27001:2022 para identificar los controles tecnológicos y organizacionales no cubiertos, priorizando los controles relacionados con A.5.26 (Gestión de incidentes de seguridad de la información), A.8.5 (Autenticación segura) y A.8.15 (Registro de operaciones).

El riesgo R-006 (phishing) presenta una efectividad de control del 20% por ausencia de programa formal de capacitación. Se recomienda implementar un programa de concientización trimestral con simulaciones de phishing reales, con el objetivo de reducir la tasa de clic estimada del 35% actual al 5% en seis meses.

Finalmente, se recomienda implementar un SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) básico para automatizar los playbooks de respuesta más frecuentes. En etapa inicial, los scripts Python existentes pueden ser extendidos para respuesta automática. En etapa avanzada, TheHive y Cortex (código abierto) representan una plataforma SOAR sin costo de licencia. El beneficio esperado es reducir el MTTR de 14 minutos a 5 minutos.

### 6.3 Tabla Resumen de Recomendaciones

| ID | Recomendación | Prioridad | Responsable | Plazo | Costo USD | Reducción de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REC-01 | MFA en 100% usuarios privilegiados | CRÍTICA | Cloud Admin | 7 días | $0—750/mes | -80% R-001 |
| REC-02 | Resolver IR-0502 y notificar regulador | CRÍTICA | CISO + DFIR | Inmediato | $50,000 | Contener brecha |
| REC-03 | Iniciar programa PCI-DSS v4.0 | ALTA | GRC Manager | 90 días | $30,000 | Cumplimiento 100% |
| REC-04 | Elevar cobertura ISO 27001 al 85% | ALTA | GRC Manager | 60 días | $5,000 | +7% cobertura |
| REC-05 | Programa de capacitación phishing | MEDIA | RRHH + CISO | 60 días | $20/user/año | -70% R-006 |
| REC-06 | Implementar SOAR básico (TheHive) | MEDIA | SOC Lead | 30 días | $0 OSS | -65% MTTR |